🧠

NOROSERA

Neurology Clinic Platform

PROJE YOL HARİTASI & DURUM RAPORU

Tarih: 15 Şubat 2026

Versiyon: 1.0

Hazırlayan: UlgarTech

| Backend | Frontend | AI Agents | Testler |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,435 satır | 23,874 satır | 12 agent | 3,377 satır |

# 1. Platform Genel Bakış

Norosera, nöroloji klinikleri için geliştirilen kapsamlı bir dijital sağlık platformudur. Django 5.1 backend ve Next.js 16 frontend üzerine inşa edilmiş olup, hasta takibi, AI destekli içerik yönetimi, doktor paneli ve gamification özelliklerini tek bir çatı altında birleştirir.

## 1.1 Teknoloji Yığını

- Backend: Django 5.1 + Django REST Framework + PostgreSQL 16 + Redis 7

- Frontend: Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + React Query

- AI: Multi-agent pipeline (Groq Llama 3.3 + Google Gemini)

- Auth: JWT (SimpleJWT) + rol tabanlı erişim (patient/doctor/admin)

- Async: Celery + Redis + django-celery-beat

- i18n: Türkçe + İngilizce (next-intl)

- CI/CD: GitHub Actions + Docker Compose + Nginx

## 1.2 Modül Yapısı (15 Django App)

- accounts — Kullanıcı yönetimi, DoctorAuthor profili, 5 seviyeli yazar sistemi

- content — Makale, haber, eğitim içerikleri (çift dilli), E-E-A-T schema markup

- patients — Hasta profili, hastalık modülleri, semptom/ilaç takibi

- migraine — Migren atak kaydı, tetikleyici analizi, eğitim, PDF rapor

- epilepsy — Nöbet olayları, tetikleyiciler, eğitim materyalleri

- dementia — Kognitif egzersizler (14 oyun), günlük değerlendirme, bakıcı notları, tarama testleri

- wellness — Nefes egzersizleri, uyku takibi, su tüketimi, adet döngüsü, hava durumu

- gamification — Rozetler, streak'ler, puanlar, başarımlar, lider tablosu

- tracking — Semptom ve ilaç uyum takibi

- notifications — 13 bildirim şablonu (TR/EN), in-app + e-posta

- doctor_panel — Dashboard, hasta yönetimi, yazar paneli, editör paneli, analytics

- store — Ürün kataloğu, sipariş, lisans yönetimi

- payments — iyzico ödeme entegrasyonu, abonelik

- common — Ortak modeller, throttle'lar, reCAPTCHA, yardımcı fonksiyonlar

## 1.3 AI Agent Sistemi (12 Agent)

Orchestrator tarafından yönetilen multi-agent pipeline, medikal içerik üretiminden kod incelemesine kadar geniş bir yelpazede çalışır:

- Content Agent — Medikal makale üretimi

- SEO Agent — SEO optimizasyonu

- Legal Agent — Hukuki uyumluluk kontrolü

- Translation Agent — TR↔EN çeviri

- QA Agent — Kalite değerlendirmesi (6 boyut)

- Editor Agent — Son inceleme ve yayın kararı

- News Agent — Haber içeriği üretimi

- Quality Agent — Genel kalite puanlama

- UI/UX Agent — Arayüz önerileri

- Internal Link Agent — İç bağlantı önerileri

- Publishing Agent — Yayın iş akışı

- DevOps Agent — Kod üretimi, inceleme, refactoring

# 2. Tamamlanan İşler

## 2.1 Oturum 1 — Platform Analizi & Mimari İnceleme

Platformun tamamı derinlemesine incelendi. 15 Django app, 12 AI agent, frontend yapısı, güvenlik katmanları, test coverage ve deployment altyapısı analiz edildi.

| Modül | Detay | Durum | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- |
| Platform Mimari Analizi | 15 Django app, 12 AI agent, tam frontend incelendi | ✅ TAMAMLANDI | — |
| Kod Metrikleri | Backend: 21,435 satır / Frontend: 23,874 satır / Test: 3,377 satır | ✅ TAMAMLANDI | ~48K |
| Güvenlik Denetimi | JWT, CORS, CSP, HSTS, rate limiting, reCAPTCHA audit | ✅ TAMAMLANDI | — |
| AI Agent Sistemi İnceleme | 12 agent pipeline, orchestrator, LLM client analizi | ✅ TAMAMLANDI | — |
| Eksik Özellik Tespiti | Önceliklendirilmiş aksiyon planı oluşturuldu | ✅ TAMAMLANDI | — |

## 2.2 Oturum 2 — Kritik Düzeltmeler & Altyapı

Güvenlik açıkları kapatıldı, test altyapısı güçlendirildi ve DevOps süreçleri iyileştirildi.

| Modül | Detay | Durum | Dosya |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRET_KEY Güvenliği | Production'da ImproperlyConfigured raise eden guard | ✅ TAMAMLANDI | base.py |
| django_celery_beat | INSTALLED_APPS'a eklendi, periyodik task desteği | ✅ TAMAMLANDI | base.py |
| Docker Health Check | Tüm servislere healthcheck + service_healthy bağımlılık | ✅ TAMAMLANDI | docker-compose |
| Agent Unit Testleri | 25 test yazıldı ve geçiyor (BaseAgent mock'ları) | ✅ TAMAMLANDI | tests/ |
| .gitignore Güncelleme | .claude/settings.local.json eklendi | ✅ TAMAMLANDI | .gitignore |
| JWT Token Temizliği | Hardcoded token'lar kaldırıldı | ✅ TAMAMLANDI | çeşitli |
| Token/Maliyet Dashboard | AI agent kullanım takip paneli tasarlandı | ✅ TAMAMLANDI | design |

## 2.3 Oturum 3 — Production Deployment Hazırlığı

norosera.com domaininin alınması ve VPS hazırlığı ile birlikte, production'a çıkış için gerekli tüm güvenlik sertleştirmeleri ve operasyonel altyapı 9 adet Claude Code prompt'u olarak tasarlandı ve uygulandı.

| Modül | Detay | Durum | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| Deployment Hazırlık Analizi | Mevcut altyapı %75 hazır tespiti | ✅ TAMAMLANDI | — |
| 9 Claude Code Prompt'u | Production launch için sıralı prompt paketi | ✅ TAMAMLANDI | doc |
| Ödeme Modülü Devre Dışı | Store/Payment URL'leri DEBUG-only yapıldı | ✅ TAMAMLANDI | urls.py |
| Production .env Template | Tüm secret'lar için template + generator script | ✅ TAMAMLANDI | .env.prod |
| Admin Güvenliği | Rastgele şifre, configurable admin URL | ✅ TAMAMLANDI | deploy.sh |
| Frontend Security Headers | CSP, HSTS, XSS, source map kapatma | ✅ TAMAMLANDI | next.config |
| PostgreSQL Backup | Günlük pg_dump + 30 gün retention + cron | ✅ TAMAMLANDI | scripts/ |
| Anti-Scraping Koruması | Bot engelleme, hotlink protection, robots.txt | ✅ TAMAMLANDI | nginx |
| Fail2ban Entegrasyonu | Django login → fail2ban signal pipeline | ✅ TAMAMLANDI | signals.py |
| API Endpoint Hardening | Custom exception handler, schema gizleme | ✅ TAMAMLANDI | exceptions.py |
| Sentry + Uptime Monitoring | Backend/frontend Sentry + healthcheck cron | ✅ TAMAMLANDI | sentry |

# 3. Mevcut Durum Özeti

| Kategori | Miktar | Durum |
| --- | --- | --- |
| Toplam Tamamlanan İş | 23 madde | ✅ TAMAMLANDI |
| Güvenlik Katmanları | 12 katman aktif | ✅ TAMAMLANDI |
| Test Coverage | 25+ agent test + 14 test dosyası | ✅ TAMAMLANDI |
| Deployment Altyapısı | Docker + Nginx + SSL + CI | ✅ TAMAMLANDI |
| VPS Deploy | Kod hazır, sunucu bekleniyor | ⏳ BEKLEMEDE |

## 3.1 Aktif Güvenlik Katmanları

- SSL/TLS 1.2+ (strong ciphers, HSTS preload)

- Content Security Policy (backend + frontend)

- Rate limiting: 6 farklı throttle class (anon burst/sustained, user burst/sustained, auth, AI agent)

- Nginx seviyesinde: 5r/s genel limit + /api/ için 10r/s

- reCAPTCHA v3 (login, register, contact formları)

- Bot engelleme (user-agent filtreleme, bilinen kötü botlar)

- Hotlink koruması (resim/medya dosyaları)

- Fail2ban Django entegrasyonu (failed login → IP ban)

- Custom exception handler (hata detaylarını gizle)

- API docs admin-only (production'da schema gizli)

- Frontend source map kapalı

- Admin URL randomize edilmiş

# 4. İleriye Dönük Yol Haritası

## 🚀 Faz 1 — LAUNCH (Bu Hafta)

VPS kurulumu ve ilk deployment. Kod tamamen hazır, sadece sunucu tarafı işlemler kaldı.

| Görev | Detay | Durum | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS Kurulumu | Natro VPS'e SSH, Docker, UFW, fail2ban | ⏳ BEKLEMEDE | 1 gün |
| DNS Yönlendirme | norosera.com → VPS IP (A record) | ⏳ BEKLEMEDE | 1 saat |
| .env Doldurma | Secret'ları üretip VPS'e yükle | ⏳ BEKLEMEDE | 1 saat |
| SSL Sertifikası | Let's Encrypt otomatik kurulum | ⏳ BEKLEMEDE | 30 dk |
| İlk Deploy | git clone → docker compose up → smoke test | ⏳ BEKLEMEDE | 2 saat |
| Launch Checklist | 18 maddelik final kontrol | ⏳ BEKLEMEDE | 1 saat |

## 📝 Faz 2 — İÇERİK & BETA (Mart 2026)

Site canlıya çıktıktan sonra içerik üretimi ve ilk kullanıcı testleri.

| Görev | Detay | Durum | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| İçerik Üretimi | 10-15 seed makale (migren, epilepsi, demans) | 📋 PLANLANMIŞ | 1 hafta |
| SEO Temelleri | Google Search Console, sitemap submit, meta tag'ler | 📋 PLANLANMIŞ | 2 gün |
| E-posta Altyapısı | SMTP yapılandırma, transactional e-mail testi | 📋 PLANLANMIŞ | 1 gün |
| reCAPTCHA Kurulumu | Google reCAPTCHA v3 key'leri üretip aktifleştir | 📋 PLANLANMIŞ | 1 saat |
| Kullanıcı Testi | 5-10 kişiyle beta test, bug raporu toplama | 📋 PLANLANMIŞ | 1 hafta |

## 💳 Faz 3 — MONETİZASYON & OPTİMİZASYON (Nisan 2026)

Ödeme sistemi aktifleştirme, performans ve uyumluluk.

| Görev | Detay | Durum | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| Ödeme Entegrasyonu | iyzico canlı API, ödeme akışı test | 📋 PLANLANMIŞ | 1 hafta |
| Mobil Optimizasyon | Responsive audit, PWA değerlendirme | 📋 PLANLANMIŞ | 3 gün |
| Performans Optimizasyonu | Lighthouse audit, image lazy load, CDN | 📋 PLANLANMIŞ | 3 gün |
| KVKK Tam Uyum | Aydınlatma metni, çerez politikası, veri silme | 📋 PLANLANMIŞ | 3 gün |
| Analytics | Google Analytics 4 veya Plausible kurulumu | 📋 PLANLANMIŞ | 1 gün |

## 🧠 Faz 4 — BÜYÜME & AI AKTİVASYONU (Mayıs-Haziran 2026)

AI pipeline'ı canlıya alma, doktor onboarding, hasta modülleri açık beta.

| Görev | Detay | Durum | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| AI İçerik Pipeline Canlı | Agent sistemi ile otomatik makale üretimi | 📋 PLANLANMIŞ | 2 hafta |
| Doktor Onboarding | 5-10 doktor yazar kaydı, eğitim | 📋 PLANLANMIŞ | 2 hafta |
| Hasta Modülleri Beta | Migren/epilepsi takip, demans oyunları açık test | 📋 PLANLANMIŞ | sürekli |
| Gamification Aktivasyonu | Badge/streak sistemi aktifleştir | 📋 PLANLANMIŞ | 3 gün |
| Push Notification | Web push veya mobil bildirim altyapısı | 📋 PLANLANMIŞ | 1 hafta |

# 5. Zaman Çizelgesi

| Dönem | Faz | Ana Hedef | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Şub 15-22 | Faz 1: Launch | norosera.com canlı | Çalışan production sitesi |
| Mart 2026 | Faz 2: İçerik & Beta | 10-15 makale + beta test | SEO indexed, kullanıcı feedback |
| Nisan 2026 | Faz 3: Monetizasyon | Ödeme sistemi aktif | İlk gelir, KVKK uyumlu |
| May-Haz 2026 | Faz 4: Büyüme | AI pipeline + doktor ağı | Otonom içerik, aktif kullanıcılar |

# 6. Bir Sonraki Adım

Şu anda yapılması gereken tek şey VPS'e deploy etmektir. Kod tarafında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

VPS'e bağlandıktan sonra sırasıyla:

- scripts/server-setup.sh çalıştır (Docker, UFW, fail2ban kurulumu)

- DNS A kaydını VPS IP'sine yönlendir

- scripts/generate_secrets.sh ile secret'ları üret, .env'e yapıştır

- scripts/ssl-setup.sh ile SSL sertifikası al

- scripts/deploy.sh çalıştır

- https://norosera.com adresini kontrol et

Bu doküman Norosera projesinin canlı yol haritasıdır. Her fazın tamamlanmasıyla güncellenecektir.